# 迭代三项目计划

**创建者**：李晓冬 文档管理者：李晓冬

**文档使用者**：Eureka所有成员

**文档创建日期**：2017.06.09

**文档修改记录**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修改者 | 日期 | 备注 |
|  |  |  |

**日程表**：

*项目日程表*：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task Name | Duration | Start | End |
| 1 | 迭代三项目计划文档 | 1 Day | 04.22 | 04.22 |
| 2 | 需求规格说明文档 | 3 Day | 04.23 | 04.25 |
| 3 | 项目设计文档 | 3 Day | 04.26 | 04.28 |
| 4 | 测试文档 | 2 Day | 04.29 | 04.30 |
| 5 | 软件后端开发 | 5 Day | 05.01 | 05.05 |
| 6 | 软件前端开发 | 11 Day | 05.06 | 05.16 |
| 7 | 完善并确认 | 20 Day | 05.17 | 06.05 |
| 8 | 迭代二项目计划执行文档 | 1 Day | 06.06 | 06.06 |
| 9 | 小组总结 | 1 Day | 06.07 | 06.07 |

*任务日程表*：

|  |  |
| --- | --- |
| 人员 | 任务 |
| 惠晗涛 | 04.22参加会议  04.29-04.30完成测试文档  05.01-05.05初步完成后端开发  05.17-06.05完善后端开发 |
| 黄泽鹏 | 04.22参加会议  04.23-04.25需求规格说明文档  05.06-05.16初步完成前端开发  05.17-06.05完善前段开发  04.13完成迭代三项目计划执行文档，迭代三项目计划文档 |
| 李晓冬 | 04.22召集团队全体成员会议讨论  04.22-04.22迭代三项目计划文档  04.29-04.30 完成测试文档  05.06-05.16初步完成前端开发  05.17-06.05完善前端开发  06.06-06.06迭代三项目计划文档  06.07完成小组总结 |
| 刘宇翔 | 04.22参加会议  04.26-04.28体系结构设计文档  04.29-04.30完成测试文档  05.01-05.05初步完成后端开发  05.17-06.05完善后端开发 |