*建立者：李晓冬*

*项目日程表*：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Task Name | Duration | Start | End | Complete |
| 1 | 迭代三项目计划文档 | 1 Day | 04.22 | 04.22 | YES |
| 2 | 需求规格说明文档 | 3 Day | 04.23 | 04.25 | YES |
| 3 | 项目设计文档 | 3 Day | 04.26 | 04.28 | YES |
| 4 | 测试文档 | 2 Day | 04.29 | 04.30 | YES |
| 5 | 软件后端开发 | 5 Day | 05.01 | 05.05 | YES |
| 6 | 软件前端开发 | 11 Day | 05.06 | 05.16 | YES |
| 7 | 完善并确认 | 20 Day | 05.17 | 06.05 | YES |
| 8 | 迭代二项目计划执行文档 | 1 Day | 06.06 | 06.06 | YES |
| 9 | 小组总结 | 1 Day | 06.07 | 06.07 | YES |

成本变化原因和影响：

制定计划时较宽松；

小组成员并未严格遵守开始时间，赶工导致时间缩短；

后端前期准备较好，故开发很快

前端可扩展性强，并没有太大障碍